СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель председателя по

Экономике, финансам и предпринимательству

Тере-Хольского района 					         Т.С.Ховалыг

Заместитель председателя по

жизнеобеспечению и КМНС			    	                   Салчак В.Б-С.

ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь комиссии по

безопасности дорожного движения

Тере-Хольского района 					          Самба Ш.К.

Утверждена

постановлением коллегии администрации

муниципального образования

Тере-Хольского района

от 12.11.2021 г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения на   территории муниципального образования Тере-Хольского района

на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на   территории муниципального образования Тере-Хольского района на 2022-2024 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тере-Хольского района на 2022-2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация муниципального образования Тере-Хольского района |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального образования Тере-Хольского района |
| Цель Программы Задачи Программы | Повышение уровня безопасности дорожного движения. - Совершенствование системы организации дорожного движения - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения - Повышение безопасности дорожных условий - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения - Воспитание у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
| Срок реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 2.Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 3.Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 4. Повышение безопасности дорожных условий |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тере-Хольского района. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, – 8976,0. рублей, в том числе: 2022 г. – 8241,0 тыс. рублей; 2023 г. – 8624,0 тыс. рублей; 2024 г. – 9134,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Сокращение дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в них на территории муниципального образования Тере-Хольского района к 2025 году в 2 раза; привлечение предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также общественных организаций к деятельности по предупреждению нарушений БДД. |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным методом

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории муниципального   образования Тере-Хольского района  остается напряженной. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач государства,  комплексное решение которой необходимо разделять на следующие основные составляющие: профилактическая работа по обеспечению безопасности дорожного движения, ремонт и содержание дорог и пешеходных дорожек, внедрение технических средств контроля.

Неудовлетворительные дорожные условия – одна из причин аварий на дорогах, из-за которых совершается большое количество дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день более 50 процентов автомобильных дорог местного значения поселения не отвечает установленным нормативным требованиям, имеются значительные повреждения дорожного покрытия, недостаточное освещение улиц, большое количество дорожных знаков требуют замены.

Прогрессивное строительство  жилых, общественных и производственных зданий, крайне низкие темпы развития  улично-дорожной сети, а также рост количества транспорта. Особенно остро обозначила проблему организация парковки и стоянок транспортных средств. Необходимо постоянно обеспечивать контроль за разработкой схем дорожной разметки, проектированием и строительством пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров, пешеходных переходов.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу  муниципальной  власти, правоохранительных органов  и для достижения установленных целей, должна решаться с использованием программных методов.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является формирование системы профилактики безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, числа дорожно-транспортных происшествий с  пострадавшими на территории муниципального   образования Тере-Хольского района.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- предупреждение опасного поведения участников  дорожного движения и водителей транспортных средств;

- совершенствование требований, касающихся конструктивной  и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов реализации;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети муниципального образования Тере-Хольского района;

- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;

- вовлечение в предупреждение дорожно- транспортных происшествий предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб  на место  дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Срок реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2022-2024 годы.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к программе.

В рамках реализации основного мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения, повышению безопасности дорожных условий предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Проведение совещаний при председателе муниципального образования Тере-Хольского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

- Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт, отсыпка, грейдирование, строительство мостов и сооружений на дорогах).

В рамках реализации основного мероприятия по повышению дисциплины участников дорожного движения и обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы

общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении.

- Усилить внимание изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и классного часа в учреждениях образования.

- Проведение районных мероприятий и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тере-Хольского района

Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании  бюджета на соответствующий финансовый год.

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования отражены в приложении к Программе.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком - координатором Программы - Администрацией муниципального   образования Тере-Хольского района  и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Программные мероприятия реализуются администрацией муниципального образования Тере-Хольского района, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, учреждениями, осуществляющими меры по обеспечению безопасности дорожного движения на территории поселения в пределах своей компетенции.

7. Организация управления реализацией Программой и контроль

за ходом ее выполнения.

Программные мероприятия реализуются администрацией   муниципального образования Тере-Хольского района и учреждениями, осуществляющими меры по обеспечению безопасности дорожного движения на территории поселения в пределах своей компетенции.

Руководителем Программы является председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального   образования Тере-Хольского района.

Исполнители Программы ежеквартально представляют отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы в межведомственную муниципальную комиссию по безопасности дорожного движения на территории муниципального   образования Тере-Хольского района до 3 - его числа месяца следующего за отчетным кварталом, для формирования общего отчета по Программе.

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется  степенью достижения целевых показателей Программы , которыми являются :

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП на автомобильных дорогах муниципального образования Тере-Хольского района;

сокращение ДТП с пострадавшими;

улучшение условий движения транспортных средств;

сокращение аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

освещенность уличной дорожной сети.

Реализация мероприятий Программы окажет позитивное воздействие на качество, обустройство и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тере-Хольского района, технических  средств регулирования дорожного движения по предупреждению порядка дорожного движения.

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тере-Хольского района на 2022-2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед.измерения |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Установка уличного освещения |  | лампы |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  |
|  | Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Полевая |  | шт |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2 | Улица Молодежная |  | шт |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3 | Улица Мира |  | шт |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4 | Улица Дружба |  | шт |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Улица Кыргыс Чамзырын |  | шт |  | 11 |  | 2 |  | 2 |  |
| 6 | Улица Комсомольская |  | шт |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  |
| 7 | Улица Заречная |  | шт |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Строительство мостов и ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Кунгуртуг – Тал | км. |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 2 | Местечко «Тажылын» | Погонный метр |  | - |  | 8 |  |  |  | 5 |
| 3 | Местечко «Улуг-кежиг» | Погонный метр |  | 60 |  | - |  |  |  | - |
| 4 | Местечко «Бел-Одек» | Погонный метр |  | 20 |  | - |  |  |  | - |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги улиц с.Кунгуртуг | км. |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |
| Приложение 2 |  |  |  |
| к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тере-Хольского района на 2022-2024 годы» |  |  |  |

МЕРОПРИЯТИЯ

и прогнозируемые объёмы финансирования муниципальной  программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального   образования Тере-Хольского района  на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения год | Источник финансирования |  |  |  | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 20123 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, совершенствование нормативно правовых, методических и организационных основ управления деятельностью в области безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование администрации муниципального образования Тере-Хольского района жителей муниципального образования Тере-Хольского района об аварийности в поселении с внесением конкретных предложений по профилактике отдельных видов правонарушений | ПП№9 Кызылский (согласованию) | 2022-2024г., Ежеквартально |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  | повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности ПП №9 Кызылский, предупреждение отдельных видов нарушений БДД путем разработки, согласования и проведения совместных решений по профилактике БДД на территории района |
| 1.2. | Информирование населения через районную газету об уровне и состоянии аварийности на территории муниципального образования Тере-Хольского района, об изменениях нормативно-правовой базы в области обеспечения безопасности дорожного движения | администрация муниципального образования Тере-Хольского района, ПП №9 Кызылский (по согласованию) | 2022-2024 г. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  | активизация разъяснительной работы среди населения, снижение тяжести последствий от диверсионно-террористических актов и чрезвычайных ситуаций |
| 1.3. | Размещение на рекламных конструкциях социальных баннеров по тематике обеспечения безопасности дорожного движения. | ПП №9 Кызылский (по согласованию), органы местного самоуправления(по согласованию) | 2022-2024г. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  | формирование позитивного отношения граждан к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |
| 1.4. | Организация проведения практических занятий и семинаров в МБОУ СОШ с.Кунгуртук с участием сотрудников ПП №9 Кызылский, | МБОУ СОШ с. Кунгуртуг (по согласованию), ПП №9 Кызылский (по согласованию) | 2022-2024 |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  | повышение уровня организации профилактической работы в детских общеобразовательных учреждениях, обобщение положительного опыта, решение вопросов координации и взаимодействия в совместной деятельности |
| 2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров в МБОУ СОШ с. Кунгуртуг | МБОУ СОШ с. Кунгуртуг ( по согласованию), ПП №9 Кызылский (по согласованию) | 2022-2024 г. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  | совершенствование правовых знаний детей и подростков, снижение риска для несовершеннолетних стать участником ДТП |
| 2.2. | Организация и проведение смотра-конкурса в МБОУ СОШ с. Кунгуртуг «Законы дорог уважай!» | МБОУ СОШ с.Кунгуртуг | 2022-2024г. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  | улучшение качества учебно-воспитательного процесса учреждений образования по обучению детей ПДД |
| 2.3. | Организация и проведение социально-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ), «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Мудрость и молодость за безопасность дорожного движения», «Безопасные дороги - детям», «Безопасное лето», «Зимним дорогам безопасное движение», и другие. | МБОУ СОШ с.Кунгуртуг (по согласованию, ПП №9 Кызылский | 2022-2024г. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  | формирование у детей навыков безопасного поведения в качестве участников дорожного движения. Снижение показателей ДДТТ. Привлечение внимания общественности к вопросам предупреждения ДДТТ. |
| 2.4. | Участие в районных праздниках для воспитанников дошкольных образовательных учреждений | Детский сад «Хунчугеш» с.Кунгуртуг | 2022-2024г. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.5. | Усиление работы по первоначальному правовому образованию детей на знание правил дорожного движения через увеличение количества бесед, лекций по правовым вопросам | МБОУ СОШ с. Кунгуртук ( по согласованию) | 2022-2024г. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  | повышение правового всеобуча |
| 2.6.. | Проведение бесед с несовершеннолетними и на родительских собраний по проблемам детского дорожно-транспортного травматизма | МБОУ СОШ с. Кунгуртуг (по согласованию) | 2022-2024г. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  | усиление пропаганды здорового образа жизни, профилактика дорожно-транспортных происшествий |
| 3. | Мероприятия по улучшению условий движения на автомобильных дорогах, входящих в границы поселения муниципального образования Тере-Хольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | содержания автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах поселения муниципального образования Тере-Хольского района в зимнее время года | администрация муниципального образования Тере-Хольского района | 2022-2024г. |  |  | местный бюджет | 1600,00 |  | 1500,00 | 1000,00 | 600,00 | улучшение условий движения на автомобильных дорогах, входящих в границы поселения |
| 3.2. | Ремонт автомобильных дорог и пешеходных дорожек улично-дорожной сети села Кунгуртуг | администрация муниципального образования Тере-Хольского района | 2022-2024г. |  |  | местный бюджет | 1700,0 |  | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | улучшение условий движения на автомобильных дорогах, входящих в границы поселения |
| 3.3. | обустройство автомобильных дорог и улиц техническими средствами организации дорожного движения, уличное освещение | администрация муниципального образования Тере-Хольского района | 2021-2022г |  |  | местный бюджет | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | предупреждение отдельных видов нарушений БДД |
| 3.4 | Строительство автомобильной дороги Кунгуртуг – Тал |  |  |  |  |  | 2500,0 |  | 1500,0 | 0 | 0 |  |
|  | Зимнее содержание дороги |  |  |  |  |  | 1700,0 |  | 600,0 | 600,0 | 500,0 |  |
|  | Итого: | Бюджет муниципального образования Тере-Хольского района |  |  |  | местный бюджет по мере поступления финансирования |  |  |  |  |  |  |